令和７年４月１日

練馬区環境部

みどり推進課

練馬区立こどもの森緑地拡張基本設計委託にかかるプロポーザル募集要領

１　目的

本要領は、「練馬区立こどもの森緑地拡張基本設計委託」についての最適な事業者の選定を価格のみによる競争によらず、企画力、技術力、実績等の点から選定を行う公募型プロポーザル方式で実施するにあたって、必要な事項を定めるものとする。

２　業務概要

- 件名

練馬区立こどもの森緑地拡張基本設計委託

- 履行期間

契約締結日の翌日から令和８年３月31日まで

※　ただし、成績評価を行った結果、良好であると評価された場合、最長３年（更新２回）の随意契約を行うことがある。

- 履行場所

練馬区羽沢二丁目31番地内　他

- 業務内容

仕様書（別紙１）による

- 概算経費

令和7年度　25,321,000　円（消費税込）

令和8年度～9年度想定額　29,500,000円（消費税込。2か年分。）

※令和7年度の概算経費を超えた見積価格の提案は無効とする。

※令和8～9年度は現時点での想定であり、事業進捗状況等により、実際の経費は変更と

なる場合がある。

- 年度別の主な業務内容（令和８年度以降は予定）

令和７年度　基本設計

令和８年度　実施設計

令和９年度　実施設計

３　参加資格および欠格条項

３－１　参加資格

つぎのすべての要件を満たすこと（または　いずれかの要件を満たすこと。）

- 提案書提出時において、練馬区での競争入札参加資格を有していること。共同企業体（以下「ＪＶ」という。）として申し込む場合は、構成員のいずれかが練馬区での競争入札参加資格を有していること。

- 都市公園の設計業務実績があること。共同企業体（以下「ＪＶ」という。）として申し込む場合は、構成員のいずれかが都市公園の設計業務実績があること。

- 一級建築士事務所であること。ＪＶとして申し込む場合は、構成員のいずれかが一級建築士事務所であること。

３－２　欠格条項

つぎのいずれかに該当する場合は、本件プロポーザルに参加できない。

- 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項（同令第167条の11第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当する者。

- 提案書提出時において、「練馬区競争入札参加有資格者指名停止基準」（昭和61年4月1日練総経発第394号）による指名停止期間中である者。

- 「練馬区契約における暴力団等排除措置要綱」（平成22年8月2日22練総経第335号）による入札参加除外措置期間中である者。

- 法人の場合は、法人事業税(地方法人特別税を含む)、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者。

- 経営不振の状態（会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項に基づき更正手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形または小切手が不渡りになったとき等。ただし、区が経営不振の状況を脱したと認めた場合は除く。）にある者。

４　選定方法

４－１　日程（予定）

| 募集要領等の公表 | 令和７年４月１日(火)～５月１日(木) |
| --- | --- |
| 参加申込および質問受付期間 | 令和７年４月１日(火)～４月14日(月) |
| 質問回答日 | 令和７年４月21日(月)まで |
| 提案書受付期間 | 令和７年４月22日(火)～５月１日(木) |
| 一次審査結果通知 | 令和７年５月14日(水)まで |
| 二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） | 令和７年５月19日(月) |
| 二次審査結果通知 | 令和７年５月下旬 |

４－２　募集要領等の公表

練馬区ウェブサイトにて、募集要領等を掲載（様式等のダウンロード可）する。

（１） 公表期間　令和７年４月１日(火)～５月１日(木)

（２） 掲載箇所　トップページ＞事業者向け＞事業者向け情報＞お知らせ一覧（事業者向け）

４－３　応募方法

参加を希望する者は、参加申込書（様式１）を下記のとおり提出すること。

ＪＶとして申し込む場合は、協定書（自由書式）を合わせて提出すること。

応募した事業者には参考資料（「こどもの森整備基本計画改定支援委託　報告書」、設計の諸条件など）を送付する。なお、参考資料は提案書作成の目的以外での使用を禁止し、提案書または参加辞退届提出時に、必ずデータを消去すること。

- 提出方法　電子メール

- 受付期間　令和７年４月１日(火)～４月14日(月)

- 提 出 先　練馬区環境部みどり推進課施設係

電子メール: MIDORISUISIN07@city.nerima.tokyo.jp

- 提出書類　参加申込書（様式１）　１部

４－４　質問回答

募集に関する質問は質問票（任意様式）に内容を簡潔に記入の上、下記のとおり行うこと。

- 質問方法　件名・事業者名・担当者名・電話番号を記載の上、電子メールを送付すること。

- 質問期間　令和７年４月１日(火)～４月14日(月)

※参加申込のない者からの質問および期間外の質問は受け付けない。

- 担当部課　練馬区環境部みどり推進課施設係　佐々木・坂本

電子メール: MIDORISUISIN07@city.nerima.tokyo.jp

- 回答方法　令和７年４月21日(月)までに参加表明者全員（辞退者を除く）に質問者の情報を伏せて電子メールで回答する。

４－５　辞退

参加申込後の辞退については、辞退届（様式２）をもって５月１日(木)までに届け出ること。

提出先は４－４（３）のとおり。

４－６　提案書等の提出

参加を希望する者は、以下の内容で提案書等の作成および提出をすること。

- 受付期間　令和７年４月22日(火)～５月１日(木)の午前９時から午後５時まで

ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く

- 提出方法　提出場所に持参すること（郵送は不可とする）

- 提出場所　練馬区環境部みどり推進課施設係

（練馬区豊玉北六丁目12番１号）

- 提出書類　つぎの書類を提出すること。

|  | 提出書類 | 提出部数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原本 | 写し |
| １ | 受託実績（様式３－１） ※契約書および仕様書の写しを添付すること。 ・都市公園の設計業務実績（今年度を含む過去5年間におけるもの） ・プレーパークの設計業務または関連業務実績 ・ツリーハウスに関する設計業務または関連業務実績 | １ | ９ |
| ２ | 予定技術者の経歴等（様式３－２、様式３－３） ※契約書および仕様書、業務体制がわかるものの写しを添付すること。（様式３－１と重複するものは不要） | １ | ９ |
| ３ | 見積書（練馬区長宛、日付あり、内訳を含む） | １ | ９ |
| ４ | 会社概要（任意様式・Ａ４縦） 資本金、売上高、従業員数、経営年数、会社組織図を含む | １ | ９ |
| ５ | 法人税・法人事業税および消費税の納付を証明する書類（写し可・JVの場合は各社） | １ | － |
| ６ | 直近の決算に係る財務諸表（JVの場合は各社） | １ | － |
| ７ | 財務情報（様式４ 財務情報等シート）（JVの場合は各社） | １ | - |
| ８ | 登記簿謄本等、区内に本店を有することを証する公的な書類 ※該当する者のみ | １ | － |
| ９ | 企画提案書（様式自由、A４換算10頁以内、両面印刷可とする。項目ごとにインデックスを付けること。） （仮称）こどもの森基本構想、こどもの森整備基本計画（令和６年度改定）および参考資料を基に、記載項目の内容にて作成すること。 【対象】 面積 約5,300㎡(拡張区域(4120.76㎡)、道路拡幅区域、影響 区域等) (参考) 拡張後面積：8450.20㎡ 【記載項目】 (1)公園設計にあたっての基本的な考え方 (2)業務内容に対する提案 （①～③は必須事項。図等を用いてわかりやすく提案すること。①～③以外にも整備コンセプトに沿う設計上の工夫やアイデアは積極的に提案すること。） ①ツリーハウスは、体験会を通して子どもやその保護者、地域の人の意見をアンケートで募集した。これらの意見をふまえ、以下のコンセプトを基に製作するツリーハウスの設計から製作までの流れ。また、ツリーハウスは通常の遊具とは異なり、構造や遊び方が多岐にわたるため、ツリーハウス製作の知識や経験を持った者との関与が重要であることから、その関わり方。 ○ツリーハウスのコンセプト ・多彩な遊びにチャレンジできる冒険性 ・子どもが自らの力で秘密基地などの創意工夫できる創造性 ・多様な年代に愛され、地域の顔となるシンボル性 ②屋根付交流広場および主管理棟は、保護者や地域の人の集える場としての機能だけでなく、秘密基地を作るための工房、こどもり農園の収穫物の調理場およびこどもの森の自然を活かした学習施設としての機能など多様な使い方が求められる。周辺景観と調和したこれらの施設のデザイン案およびそのデザインの考え方。 ③参考資料を基本とした拡張後の全体平面図および施設配置等を踏まえた設計の考え方。 (3)本業務の人員体制 (4)設計工程（基本設計から実施設計まで） (5)令和８～９年度（２か年）の概算経費（内訳含む） (6)区民雇用の促進、区内事業者の活用についての取り組み (7)地域貢献、社会貢献、環境配慮についての取り組み | １ | ９ |

- 注意事項

①　提出媒体は紙のみとする。

②　原本もしくは正本で構成された１セットと各資料の写しで構成された９セットを左綴じのＡ４判サイズとすること。また、綴じる順番は上記表の降順とする。

③　受付期間後の企画提案書等の差し替えおよび再提出は認めない。

４－７　一次審査

（１）参加資格を満たす者について、選考書類および提出物に基づき一次審査を行う。合計点の高い順に３者程度を一次審査通過とする。

（２）審査結果は令和７年５月14日(水)までに電子メールまたは書面により通知する。

（３）参加資格を満たす者が３者以下だった場合は、一次審査は省略する。

４－８　二次審査

一次審査を通過した者について、令和７年５月19日(月)に、提案書等の内容および提案内容についてのプレゼンテーション、ヒアリングを行い、区の求める水準以上の提案を行った事業者の中から受託候補者を選定する。

選考時間は１者あたり40分程度（プレゼンテーション20分、ヒアリング20分程度）とする。スクリーンおよびプロジェクターの使用を希望する際は事前に申し出ること。

説明者は本業務を受注したときに主な担当となる者とし、本件仕様書に定める主任技術者を含めた３名以内とする。

審査結果は令和７年５月下旬に電子メールまたは書面により通知する。

４－９　評価項目

評価項目については下表のとおり。

（１）一次審査

| 評価項目 | 評価基準 |
| --- | --- |
| 事業者の安定性・継続性 | ・事業効率の状況 ・資金力の有無 ・借入金の返済能力の有無 ・経営の安全性 |
| 業務実績 | ・都市公園の設計業務実績 ・プレーパークの設計業務または関連業務実績 ・ツリーハウスに関する設計業務または関連業務実績 |
| 実施体制 | ・要員配置の妥当性 ・業務の専任性 ・主任技術者の業務実績 |
| 見積価格 | ・見積価格の妥当性 |
| 区民雇用の促進・区内 事業者の活用 | ・区民雇用の促進 ・再委託をする場合の区内事業者の活用、物品の区内事業者 からの調達 |
| 区内事業者である | ・区内に本店を有する |
| その他 | ・地域貢献、社会貢献、環境配慮 |

（２）二次審査

| 評価項目 | 評価の視点 |
| --- | --- |
| 事業者の安定性・継続性 | ・事業効率の状況 ・資金力の有無 ・借入金の返済能力の有無 ・経営の安全性 |
| 業務実績 | ・都市公園の設計業務実績 ・プレーパークの設計業務または関連業務実績 ・ツリーハウスに関する設計業務または関連業務実績 |
| 実施体制 | ・要員配置の妥当性 ・業務の専任性 ・主任技術者の業務実績 |
| 受託への意欲・熱意 | ・具体的で独創的な提案の有無 |
| 提案内容 | ・委託目的との整合性 ・業務内容の理解度 ・提案内容の的確性 ・提案内容の具体性 ・スケジュールの妥当性 ・ツリーハウス製作の進め方 |
| 担当者評価 | ・本件を主に担当する者の知識、経験、実績 |
| プレゼンテーション・ ヒアリング | ・説明、受け答えの的確性、説得力 |
| 見積価格 | ・見積価格の妥当性 |
| 区民雇用の促進・区内 事業者の活用 | ・区民雇用の促進 ・再委託をする場合の区内事業者の活用、物品の区内事業者 からの調達 |
| 区内事業者である | ・区内に本店を有する |
| その他 | ・地域貢献、社会貢献、環境配慮 |

５　受託候補者との協議

（１）受託候補者と区との協議により、委託業務の詳細な内容を決定する。

（２）受託候補者が本件の契約を辞退した場合および契約締結前に、練馬区から指名停止措置を受けるなどにより参加資格を失った場合、または虚偽の提案を行ったことが判明した場合、当該事業者を失格とし、審査結果が次順位の者を新たに受託候補者として選定することができる。ＪＶの場合は構成員のいずれかが上記に当てはまる場合、同様の措置をとるものとする。

６  情報公開

本件業者選定情報（提出書類を含む。）は、練馬区情報公開条例（平成13年10月練馬区条例第61号）に規定する公文書に該当するものであり、情報公開に際しては「プロポーザル方式による業者選定情報に係る情報公開基準」（別紙２）に基づき取り扱うものとする。

７  その他事項

- 提出書類の作成および提出等、企画提案に係る費用は提案者の負担とする。

- 提出された書類は返却しない。区の所定の保存年限経過後に廃棄する。

- 審査書類提出から契約締結までの間に欠格条項に該当することとなった場合は、その時

点で失格とする。

- 提出された提案書等の書類に虚偽の記載をした場合は、無効の扱いとするとともに、虚

偽の記載をした提案者に対し、指名停止の措置を行うことがある。

- 提出された提案書等の書類に記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの

は、無効の扱いとする。

- 提案書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とする。

- 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権の日本国および日本国以外

の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、

生じた一切の責任は提案者が負うものとする。

- 契約金額（消費税を含む）が1,000万円以上になる場合は、履行保証保険あるいは契約保

証に加入すること。（付保割合10％）

- 本要領に定めのない事項ならびに本要領に疑義が生じた場合は、協議により定める。

８　問合せ先・担当

練馬区環境部みどり推進課施設係

住所　練馬区豊玉北六丁目12番１号

担当　佐々木・坂本

電話　03-5984-1664 　　FAX：03-5984-1227

電子メール　MIDORISUISIN07@city.nerima.tokyo.jp